青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区

电梯工程（第二次）

招标编号：HJBH2014-003

招标文件

招   标   人：璧山县青杠街道办事处（盖章）

招标代理机构：重庆市环境保护工程监理有限公司（盖章）

编制人：　　  王荔　　　　　资格（章）　　201100130

审核人：　　  王展　　　　　资格（章）　　20090071

2014  年 4 月

目    录

第一章 招标公告	3

1．招标条件	3

2．项目概况与招标范围	3

3．投标人资格要求	4

4．招标文件的获取	4

5、投标截止和开标时间和地点	4

6、质疑时间	4

7、答疑时间	4

8．发布公告的媒介	5

9．联系方式	5

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1 ．总则	13

2．招标文件	13

3．投标文件	13

4．投标	13

4.2  投标文件的递交	13

5．开标	13

6．评标	13

7．合同授予	13

10．需要补充的其他内容	13

第三章 评标办法（综合评估法）	13

评标办法前附表	13

1.评标方法	13

2.评审标准	13

3.评标程序	13

第四章 合同条款及格式	13

一、青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程合同	13

二、电梯免费维修保养协议	13

第五章 图 纸	13

第六章 货物需求一览表及技术规格	13

1.总则	13

2.招标范围	13

3. 青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯采购需求一览表及技术规格	13

第七章 投标文件格式	13

一、投标函部分	13

目  录	13

（一）投标函	13

（二）投标函附录	13

（三）投标报价表	13

（四）法定代表人身份证明及授权委托书	13

二、商务部分	13

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	13

（二）投标人基本情况表	13

（三）其他资料	13

三、技术部分	13

# 第一章 招标公告

招标公告编号：

青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程项目（第二次）招标公告

### 1．招标条件

本招标项目青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区已由璧山县发展和改革委员会以璧发改【2013】133号批准建设，招标人为璧山县青杠街道办事处，建设资金来自业主自筹、项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的电梯设备采购及安装工程进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1 项目概况：青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程项目共4台电梯招标

2.2.青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程招标电梯基本情况见下表：

| 电梯设计编号 | 电梯功能 | 额定载重量 | 额定速度 | 停靠站序 | 层站 | 提升高度（m） | 底坑深度（mm） | 井道尺寸 | 电梯机房 | 台数 | 单价限价（万元/部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽*深（mm） |  |  |  |
| 1# | 客梯 | 1000KG | 2M/S | -2—30f | 32/32 | 98.59 | 1800 | 2200*2100 | 有 | 1 | 40 |
| 2# | 货梯兼消防电梯兼无障碍担架电梯 | 1000KG | 2M/S | -2—30f | 32/32 | 98.59 | 1800 | 2200*2100 | 有 | 1 | 41 |
| 3# | 客梯 | 1000KG | 2M/S | -2—30f | 32/32 | 98.59 | 1800 | 2200*2100 | 有 | 1 | 40 |
| 4# | 货梯兼消防电梯兼无障碍担架电梯 | 1000KG | 2M/S | -2—30f | 32/32 | 98.59 | 1800 | 2200*2100 | 有 | 1 | 41 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 合价162万元 |

2.3招标范围：所有电梯设备的设计、生产、供货（含备品、备件、专用工器具）、装配(含出厂前测试和检测、检验)、包装、运输和保险、装卸、保管、安装、井道照明、调试和试运行、检验、与装修(含电梯轿厢装修、室内外装修)、弱电、总包等单位的配合、验收、技术资料提交、人员培训、项目总体验收前配合使用和质量保证期内的维修、维护、保养(含零部件更换，电梯/自动扶梯年检）及重庆市特种设备安全监察条例要求安装的“电梯远程监控及应急呼叫系统”，并保证其使用，不少于5年运营费用（注：运营费用是指电梯远程监控及应急呼叫系统的运营费用）等所有费用，即：交钥匙工程。

2.4计划工期：总工期约 60 日历天（以项目实际开发总工期为准）。具体节点工期以甲方书面通知为准。乙方在接到甲方书面通知后，乙方应于60日历天内到货并安装调试完毕；

2.5本招标工程共分为1个标段；

2.6工程地点：青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区内。

2.7投资额：约162万元。

### 3．投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：

投标人必须是具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》[施工类别：安装、维修，级别：A]的生产厂家或生产厂家授权的代理商，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

### 4．招标文件的获取

4.1本工程无需报名，凡有意参加投标者请于2014年  4    月   28  日起，登陆璧山公共资源交易中心网（http://www.bsggjy.com/）直接下载本项目的招标文件、图纸、答疑、补遗、最高限价等相关资料，不管投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在璧山公共资源交易中心网（http://www.bsggjy.com/）上关注本招标项目相关修改或补充内容

4.3招标文件每套售价500元，通过网上银行在缴纳投标保证金时一并缴纳，售后不退。未缴纳招标文件费用的投标文件，招标人不予接收。

4.4投标保证金：人民币3万元整，缴纳方式及到账时间详见投标人须知前附表。

### 5、投标截止和开标时间和地点

5.1投标文件递交的起止时间及地点：

递交时间：2014年 5   月 27  日14 时 00 分开始受理，2014年   5 月 27  日 14 时 30 分停止受理。

递交地点：璧山县公共资源交易中心开标    1  室（重庆市璧山县璧泉街道沿河西路南段78号）

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 6、质疑时间

2014年  5 月  4 日17:00前（在璧山公共资源交易中心网http://www.bsggjy.com/上匿名提出）。

### 7、答疑时间

2014年   5  月  6  日17:00前在璧山公共资源交易中心网（http://www.bsggjy.com/）上答疑，如遇特殊情况答疑时间顺延。

### 8．发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网（www.cqzb.gov.cn）、重庆建设工程信息网（http://www1.cqjsxx.com）、璧山公共资源交易中心网（http:// www.bsggjy.com）上发布。

### 9．联系方式

招标人：璧山县青杠街道办事处       招标代理机构: 重庆市环境保护工程监理有限公司

地  址：青杠街道办事处                 地     址：重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3

联系人：赵老师                           联  系  人: 罗春

电  话：023-64301206                     电      话：023-67534482

2014年4月 28日

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：璧山县青杠街道办事处 地 址：璧山县青杠街道中大街225号 联系人：赵老师 电 话：023-64301206 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：重庆市环境保护工程监理有限公司 地 址：重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3 联系人：罗春 电 话：023-67534482 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100%。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 所有电梯设备的设计、生产、供货（含备品、备件、专用工器具）、装配(含出厂前测试和检测、检验)、包装、运输和保险、装卸、保管、安装、井道照明、调试和试运行、检验、与装修(含电梯轿厢装修、室内外装修)、弱电、总包等单位的配合、验收、技术资料提交、人员培训、项目总体验收前配合使用和质量保证期内的维修、维护、保养(含零部件更换，电梯/自动扶梯年检）及重庆市特种设备安全监察条例要求安装的“电梯远程监控及应急呼叫系统”并保证其使用，运营费用不少于5年的费用等所有费用（注：运营费用是指电梯远程监控及应急呼叫系统的运营费用），即：交钥匙工程。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总工期约 60 日历天（以项目实际开发总工期为准）。具体节点工期以甲方书面通知为准。乙方在接到甲方书面通知后，乙方应于60日历天内到货并安装调试完毕。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足我国现行规范要求，一次性验收合格，并取得属地主管部门“安全检验合格”后的运行许可。 |
| 1.3.4 | 最高限价 | 本工程设置最高限价，最高限价为162万元。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 投标人必须是具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》[施工类别：安装、维修，级别：A]的生产厂家或生产厂家授权的代理商，并在人员、设备、资金等方面具有相应的实施能力。 A.电梯制造厂商投标要求： 具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》证书； 具有有效的《组织机构代码证》证书； 具有税务主管部门颁发的《税务登记证》证书； 具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的有效《中华人民共和国特种设备制造许可证》证书及其许可明细表[级别：A]； 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》[施工类别：安装、维修，级别：A]。 提交法定代表人承诺书（注：格式附后，提交原件）。 (分别提供厂家、安装单位（如果有）营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证、税务登记证书复印件加盖投标人鲜章，及厂家委托安装单位合作协议原件，上述复印件资料提供原件查验。） B．电梯代理商投标要求： 具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》证书； 具有有效的《组织机构代码证》证书； 具有税务主管部门颁发《税务登记证》证书； 必须取得电梯制造厂合法授权书，且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》[施工类别：安装、维修，级别：A]，其制造厂必须具备上述A条各项要求； 提交法定代表人承诺书（注：格式附后，提交原件）。 (电梯代理商需提供电梯生产厂家的相关资质证明。分别提供厂家、代理商营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证、税务登记证书复印件加盖投标人（厂家资料由厂家加盖鲜章）鲜章，及厂家唯一授权委托书原件，上述复印件资料提供原件查验。） 特别提示： （1）招标人保留对资格后审合格单位提供的资格后审材料进行进一步查验的权利。发现弄虚作假者，取消投标和中标资格，投标保证金不予退还，并将依据有关法规处理。 （2）原件封装成一袋，袋封面应附资料原件清单，原件资料在将投标文件等送交评标委员会评审前一次性提交，提交后将不再补交。 （3）招标人将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询，一旦发现投标人有行贿犯罪记录，将取消其中标候选人资格，投标保证金不予退还。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2014年 5 月 4 日17时00分以前在璧山公共资源交易中心网（www.bsggjy.com）上指定位置匿名提出，过期不再受理。 |
| 1.10.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | ①招标人及招标代理机构将于2014年 5 月 6 日 17 时00分前（北京时间）对投标人提出的问题解答并随同招标文件的修改（如有）公开在璧山公共资源交易中心网http:// www.bsggjy.com发布。不管投标人是否在璧山公共资源交易中心网http:// www.bsggjy.com网上下载招标文件澄清与修改（如有）内容，招标人和招标代理机构都视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负； ②招标文件发出后，在投标截止日15天前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改； ③招标文件一经招标人修改，都将以修改后的为准，对所有投标人均产生约束力；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力； ④招标人保证招标文件澄清或修改在招标文件约定的时间前在璧山公共资源交易中心网http://www.bsggjy.com网上发布。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间在璧山公共资源交易中心网http:// www.bsggjy.com网上发布，请投标人在规定时限内随时关注，否则由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2014年 5 月6 日17：00时前在璧山公共资源交易中心网（www.bsggjy.com）上指定位置匿名提出，过期不再受理。 |
| 3.1 | 投标文件 的组成 | 投标函部分：一式三份（正本一份、副本二份）； 商务部分：一式三份（正本一份、副本二份）； 技术部分：一式三份（不分正副本）。 注：当投标文件副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 3.2 | 投标报价 | 标报价为：总价包干（交钥匙工程），中标价即为合同价。 ⑵投标报价的相关费用：包括但不限于电梯设备的制造、装卸运输（含现场二次转运）、保险费、现场保管费、安装及调试费（含人工费、机械费、辅材费、技术措施和组织措施费）、培训费(包括操作人员的现场培训及专用培训班的培训)、其他费用（包括但不限于现场安装施工及生活用的水电费、措施费、特殊架料和垂直吊运费（除土建总承包人提供的架料和垂直运输外）、安全文明施工费等）、检验费、管理费及规费税金；以及取得运行许可证并交付给招标人使用和免费保修二年内的所有费用（含质保期内两年的年检费及备品备件费）。特别说明： 总包配合、管理服务费：不另行单独计算。 电梯五方通话系统包括但不限于:①电梯轿箱到电梯控制柜的布线由电梯厂家负责，且费用包含在投标报价中，包干使用；②电梯机房到监控中心的布线由智能化单位负责（规格型号由电梯厂家提供），其费用包含在投标报价中，包干使用；③监控中心对讲主机至电梯机房的布线由智能化单位负责施工，其费用包含在投标报价中，包干使用。对讲主机由电梯安装单位提供，其费用包含在投标报价中，包干使用；④电梯机房内、轿厢内、电梯轿厢顶部、电梯底坑的对讲分机及其布线由电梯安装单位负责，费用包含在投标报价中，包干使用。 电梯轿厢监控系统包括但不限于：①电梯轿厢监控摄像头至电梯机房的随行电缆，由电梯安装单位负责，费用包含在投标报价中，包干使用；②电梯机房至监控中心的布线、轿箱摄像头的安装孔及摄像头，由智能化单位负责，电梯安装单位提供配套服务，其费用均包含在投标报价中，包干使用。总配电箱至电梯专用配电箱之间的电缆由总承包单位负责敷设与材料设备采购，规格型号由电梯厂家提供。 预留预埋部分由电梯厂家提供具体位置及尺寸由总承包单位负责实施，电梯井道、门洞的必要剔打应由电梯安装单位自行实施；电梯机房基础及缓冲器的后浇砼由总承包单位负责实施；电梯安装后其门洞的修补及后塞口处理以及井道、门洞实际尺寸与图纸尺寸不相符时均由总承包单位负责剔打、修补和处理。费用包含在投标报价中，包干使用。 投标人应根据图纸并结合现场实地勘查情况设置轿厢导轨的固定位置和固定方式，必要时需采取措施增加型钢或支架等，其费用包含在投标报价中，包干使用。 井道内消防报警的接口及配合消防安装的费用含在投标报价内，不另行计算。 井道内脚手架搭拆及与安装有关材料费由投标人负责，费用包含在投标报价中。 井道门洞口的安全护栏由土建总承包单位负责设置。 电梯保修期内的年检费由电梯公司负责承担，包含在投标报价中。 投标人提供的设备的规格型号及技术参数均应满足现行国家相关的标准、设计要求及招标文件及合同规定，若达不到此要求，须进行更改，其费用不作调整，由投标人自行承担。 投标人为管理部门、电梯维护保养单位和招标人物管提供‘电梯远程监控系统’的配合工作，费用包含在投标报价中，包干使用。 在免保期使用过程中出现轿厢内关人、冲顶、蹲底、超速、停电等安全事故或安全隐患时投标人应承担法律规定的赔偿责任，为电梯维护保养单位和甲方物管提供实时报警；费用包含在投标报价中，包干使用。 （3）报价为一次性报价。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 3.4 | 投标保证金 | （一）投标保证金和招标文件费的缴纳 1、投标保证金：人民币3万元整。 2、招标文件费：人民币500元整。 3、保证金和招标文件费的到账时间 投标截止时间前1小时（即北京时间2014年 5 月 27 日 13 时 30分前） 4、投标保证金和招标文件费的缴纳形式 投标人通过网上银行（不允许使用超级网上银行系统）在规定的时间内，按规定金额一次性将投标保证金和招标文件费从投标人银行基本账户转至指定的投标保证金账户；另外，投标保证金和招标文件费缴纳后，投标人须将银行回单原件（需到开户银行办理）及复印件1份带至开标现场核验（投标人自行在网上下载并打印银行回单的，必须加盖开户行鲜章）；否则，投标保证金无效。投标人应自行考虑投标保证金和招标文件费的汇入时间风险，否则出现的一切后果由投标人自负。 投标保证金和招标文件费的缴纳情况具体以璧山县公共资源交易中心在项目开标时展示该项目投标保证金缴纳情况的大屏幕上显示的时间为准。 5、指定的投标保证金账户信息（以下账户信息与璧山县公共资源交易中心网站中该项目招标公告下方指定的账户信息不一致时，以招标公告下方指定的账户信息为准。） 户名：璧山县公共资源交易中心 账号：31200101040011037 开户银行：农行璧山县支行营业部 6. 投标人应将银行基本账户开户许可证原件带至开标现场备查。 7、若投标人名称或银行基本账户信息与璧山县公共资源交易中心采集的信息不一致的，须提交有权机关出具的变更证明材料原件，否则，其投标文件作废标处理。 8、投标保证金有效期为投标有效期。 （二）投标保证金的退还 在璧山县公共资源交易中心发出《璧山县公共资源交易成交确认书》后5日内，向除中标人和中标候选人以外的投标人退还投标保证金。璧山县公共资源交易中心依据备案资料出具鉴证证明后5日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金。投标保证金通过网上银行转账的方式无息退还至各投标人银行基本帐户。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 招标文件前附表1.4.1项所要求的所有复印件资料均需提供原件查验。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7 | 装订要求 | 1、各投标人应将投标函部分、商务部分、技术部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）商务部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。 （3）技术部分的装订要求 “技术部分”面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体标明确“施工组织设计”；在页面右下角加盖投标人公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形密封；面页及整个“技术部分”均不得显示与投标人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其技术部分按0分处理。 “技术部分”文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A3或A4号图幅；图表内的字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码；违反上述任意一项，其技术部分按0分处理。 |
| 4.1 | 投标文件的 密封 | 1. 投标文件袋使用 “投标函部分袋”、“商务部分袋” 、“技术部分袋”以及“投标文件大袋”。 2.投标函部分装入“投标函部分袋”袋中，密封并加盖投标人公章。 3.商务部分装入“商务部分袋”袋中，密封并加盖投标人公章。 4.技术部分装入“技术部分袋”袋中，密封不加盖任何印章。 5.“投标函部分袋”、“商务部分袋”、 “技术部分袋”等小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人公章；同时应按本表第4.1.1项的规定写明相应内容。 6.如果“投标文件大袋”没有按本须知的规定密封或未按4.1.1条加写标记，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋封套上写明如下内容： (招标项目名称) 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启。 投标人名称： （单位全称） （盖鲜章） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2014 年 5 月27 日 14 时 30 分（北京时间，具体时间以璧山县公共资源交易中心在开标时展示该项目投标保证金缴纳情况的大屏幕上显示的时间为准。） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市璧山县公共资源交易中心开标 1 室（璧山县璧泉街道沿河西路南段78号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 重庆市璧山县公共资源交易中心开标 1 室（璧山县璧泉街道沿河西路南段78号） |
| 5.2 | 开标程序 | 1.展示投标保证金缴款情况，未在规定时间缴纳投标保证金的投标人，当场退还其投标文件。 2. 宣布开标纪律； 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认法定代表人或投标人授权代理人是否到场； 5.核验参加开标会议的投标人代表的合法身份；需提交法定代表人身份证明原件及本人有效身份证原件或其授权代理人有效身份证原件及授权委托书原件， 6.密封情况检查：投标人或投标人代表检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，或未按本须知4.1.2条格式标记，则当众原封退还； 7.投标人递交资料原件； 8.公布最高限价； 9. 开启投标文件顺序：随机开启； 10. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋、技术部分袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； 11. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 12. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人（业主代表1人，其余4人在重庆市综合评标专家库中随机抽取）。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 1.履约担保的形式：履约保证金。 2.履约保证金金额：中标价的5%。 3.履约保证金的递交方式：从中标人基本账户以转账或电汇方式提交。 4.履约保证金的递交时间：自中标通知书发出之日起5个工作日内并在合同签订前递交至招标人指定账户。 5.履约保证金的退还：电梯设备采购、安装、调试完毕，通过安装地的电梯质检部门验收合格办理注册登记，并移交相关资料后一次性退还履约保证金。履约保证金不计利息。 |
| 8.1 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后合格投标人少于3个的。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 异议 | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。 |
| 10.2 | 招标代理 服务费 | 本项目招标代理服务费由中标单位支付；以中标金额为基数，100万元（含100万元）以下部分按《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准收取招标代理费；100万元以上部分按《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的50%收取招标代理费，按照差额定率累进法计算，5000万元以上部分不再计费。投标人将该费用纳入投标报价中，不单列；在中标通知书发出前由中标人一次性向招标代理机构支付招标代理费。 |
| 10.3 | 工程建设招标投标交易服务费 | 开标结束后，交易中心收取中标金额的2.8‰作为交易服务费，其中：中标人缴纳70%，建设单位缴纳30%。缴纳时间为：招标方和中标方在中标公示期结束五个工作日内，发出中标通知书前。 |
| 10.4 | 工程款的支付 | 工程款的支付： 1.合同签订后十天内由甲方向乙方支付工程款的10%作为定金（中标人同时开具相应金额的银行保函给招标人）； 2.电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地的电梯质检部门验收合格（但不得晚于货到工地6个月）并办理注册登记后 10 日内，甲方向乙方支付工程款的50 ％，甲方退还中标人工程款的10%银行保函，乙方在收到甲方支付的工程款后向甲方正式办理电梯设备的移交手续；办理移交手续完成后满6个月后的10日内支付工程款的35%，余下工程款5%为质保金，待质保期满二年且设备无质量问题无息退还。 注意：所有付款前需提供相应等额发票，发包人采用银行转帐支付或电汇至承包人银行账户 |

投标人须知

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本次招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本次招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本次招标项目的最高限价: 见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）在相关部门有不良记录的；

（14）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。

（15）所提供投标资料虚假的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人自行踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定本次招标将不召开投标预备会。

#### 1.11 分包

本工程不允许分包。

#### 1.12 偏离

偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

（5）图纸

（6）货物需求一览表及技术规格

（7）投标文件格式；

(8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在璧山公共资源交易中心网（www.bsggjy.com）上指定位置匿名提出，过期不再受理。

2.2.2投标截止时间：见投标人须知前附表。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间十五天前，招标人在璧山公共资源交易中心网（www.bsggjy.com）上公布修改招标文件的内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五天并且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 见投标人须知前附表。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标函部分包括的内容：

1、投标函；

2、投标函附录；

3、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

3.1.2商务部分应包括的内容：

1、资格审查资料；

2、投标保证金（以开标现场展示为准）；

3、投标人基本情况表。

3.1.3技术部分应包括的内容：

1、施工安装组织方案。

#### 3.2 投标报价

见投标人须知前附表。

投标货币：人民币。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间、地点递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。（以开标现场展示为准）

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3投标人不按投标人须知前附表4.2.1规定时间递交的,视为自动放弃投标，其投标文件将被拒收.

3.4.4在璧山县公共资源交易中心发出《璧山县公共资源交易成交确认书》后5日内，向除中标人和中标候选人以外的投标人退还投标保证金。璧山县公共资源交易中心依据备案资料出具鉴证证明后5日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金。投标保证金通过网上银行转账的方式无息退还至各投标人银行基本帐户。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保;

（3）投标人有弄虚作假，串通投标行为的。

（4）法律法规或招标文件规定的不予退还投标保证金的其他情形。

#### 3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表，第1.4.1条。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、货物需求一览表及技术规格、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件格式由投标单位的法定代表人或委托代理人签字，按招标文件格式要求加盖投标人公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  投标文件大袋未按本章第4.1.1 项要求密封或未按第4.1.2 项要求加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的有效投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

见投标人须知前附表第5.2款

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

7.2.1  评标结果经招标人确认后在重庆市招标投标综合网、璧山公共资源交易网上公示，公示期为3天。公示期内无任何质疑、投诉，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。不管投标人是否在重庆市招标投标综合网、璧山公共资源交易网上看到评标结果公示，招标人和招标代理机构都视为投标人已得知评比结果。

7.2.2  评标委员会按投标人综合得分由高到低的顺序向招标人推荐前三名为中标候选人。招标人在公示期结束后5日内，确定排名第一的候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；排名第二或第三的候选人按次序被确定为中标人，其投标价高于第一中标候选人投标价的，须以第一中标候选人的投标价为中标价，其投标价低于第一中标候选人投标价的，以其投标价为中标价。

#### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3开工时间以开工报告为准。

8．重新招标和不再招标

8.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后合格投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、组织机构代码证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字、加盖投标人公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 不接受 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或委托代理人的签字齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照、组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其它要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得高于最高限价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： 投标保证金为无条件担保； 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； 投标保证金有效期与投标有效期一致； |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分1OO分) | （1）技术部分10分； （2）商务部分20分； （3）投标报价70分： |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 将所有通过初步评审合格的投标人（投标报价高于最高限价的除外）的投标报价去掉十分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足十家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 注：评标基准价以元为单位，计算过程保留四位小数，结果保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 | 允许偏差范围 | 允许偏差范围：-20%至+5%（含-20%及+5%） 偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1） | 技术部分评分标准（A） | 施工安装组织方案 10分 ①产品生产、运输、保管计划及措施 （2分） ②电梯安装质量保证措施 （2分） ③电梯安装应急预案及措施 （3分） ④安装工程进度计划与措施、资源配备计划与措施的可行性（3分）； 技术部分评分中，某一评委评分超过所有评委评分的平均值的±15%，则以其他评委评分的平均值计分。 |
| 2.2.4(2) | 投标总报价评分标准(B) | 有效的投标报价与评标基准价相等时得满分70分，允许偏差范围以外的得0分，所有投标报价均在偏差范围外的，本次招标失败。在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣3分，扣完为止；每减少1%扣1分，扣完为止。 评分分值计算过程中保留小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。评分分值计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2.2.4(3) | 商务部分评分标准(C) | 1、电梯生产历史 2分 投标人的电梯生产历史（以营业执照上的注册时间为准）在5年至10年的得1分（含5年）；10年（含10年）及以上得2分；本项最多得2分； 2、电梯销售业绩 1分 2010年至今在重庆有单项电梯合同额在500万元以上的业绩的，有一个单项合同得0.5分，最多得1分，没有计0分（提供合同复印件加盖投标人鲜章） 3、 服务承诺及服务措施 2分 投标人应根据自身特点及招标人要求对其提供的设备提出明确的供货周期、售后服务计划等作出相应承诺，应包括培训计划、质保期内和质保期外系统故障后限时进行维修的承诺、质保期内的维护保养计划等。 4、投标文件技术规格与条件得分 10分 A、投标文件技术指标中未出现废标条件的得基本分5分。（投标文件技术指标未达到招标文件中任1个带“★”的技术指标要求的，为废标）。 B、凡投标文件技术及规格偏离表、基本功能及配置偏离表中有达不到招标文件第六章对电梯的要求或存在负偏离的，每出现一项扣0.5分，有2项达不到要求的扣1分，依次类推（本项得分全为负分）。 C、凡投标文件技术及规格偏离表、基本功能及配置偏离表中技术指标或功能优于招标文件第六章对电梯的要求或存在正偏离的，每出现一项加0.5分，有2项优于要求的加1分，依次类推（本项得分全为正分）。 D、经扣分（即负分）、加分（即正分）并与基本分5分拼叠后为本指标最终得分，最终得分最低不得低于0分，最高不得超过10分。 6、资信证书 2分 1）、制造商获得《VDI 4707》电梯能效等级A级认证得0.5分，没有计0分，最多得0.5分（复印件加盖投标人公章）。 2）、制造商具有五项自有专利技术（电梯类）得0.5分，没有计0分，最多得0.5分（复印件加盖投标人公章）。 3）、制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书得0.5分，没有计0分，最多得0.5分（复印件加盖投标人公章）。 4）、制造商具有GB/T28001-2011标准要求职业健康安全管理体系认证证书得0.5分，没有计0分，最多得0.5分（复印件加盖投标人公章）。 7、投标设备品牌为：三菱、东芝、巨人通力、曼隆中任一品牌得3分，除此之外品牌不得分。 将以上证明材料资料复印件加盖投标人以及承诺原件附于商务部分的其他资料中，原件带至开标现场查验。 |
| 2.2.4(4) | 其他评分因素（D） | 不评分 |
| 2.2.4(5) | 投标人得分 | A+B+C |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3 | 评 标 程 序 | 1. 按本章2.1款规定标准，首先对所有投标文件进行初步评审。初步评审中有一项不符合评审标准的作废标处理，其投标报价不参与评标基准价的计算。 2. 对通过初步评审合格的投标人的投标总报价在允许偏差范围内的，按本附表规定的评分方法对投标总报价、商务部分、和技术部分进行评分。 3. 按本章第2.2.4款规定的评分标准，确定前三名投标人（按得分由高到低排序）为中标候选人。 |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先排序；投标报价也相等的，由投标人当众抽签确定排序，抽签进行两轮，第一轮确定抽签顺序，第二轮确定排序。

## 2.评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表；

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

2.2.4  评分标准

投标报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3.评标程序

3.1  初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）投标文件没有投标人法定代表人或委托代理人按投标文件格式签字并加盖投标人公章的；

（3）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的；

（4）投标文件未按招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价的；

（6）投标报价高于招标人设定的最高限价的；

（7）投标文件中未填报投标工期或填报的投标工期超过招标文件规定的工期的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）招标文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

（10）投标文件未按招标文件规定装订、密封的；

（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（12）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（13）招标文件规定的其他废标条件的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 以上所有计算过程保留小数点后四位，计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

3.2.3 投标人得分=投标总报价得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐1至3名为中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

一、青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程合同

二、电梯免费维修保养协议

# 一、青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程合同

甲方：                                  （项目业主）

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,经甲乙双方按照公平、互利、诚信的原则，友好协商达成如下协议，各方共同恪守。

1．工程范围及工期

1.1工程范围

本项目所有电梯设备的设计、生产、供货（含备品、备件、专用工器具）、装配(含出厂前测试和检测、检验)、包装、运输和保险、装卸、保管、安装、脚手架搭拆、井道照明、调试和试运行、检验、与装修(含电梯轿厢装修、室内外装修)、弱电、总包等单位的配合、验收、技术资料提交、人员培训、项目总体验收前配合使用和质量保证期内的维修、维护、保养(含零部件更换，电梯/自动扶梯年检）及重庆市特种设备安全监察条例要求安装的“电梯远程监控及应急呼叫系统”并保证其使用，到重庆市质监局和相关部门办理电梯使用所需的相关手续等内容，不少于5年运营费用（注：运营费用是指电梯远程监控及应急呼叫系统的运营费用）等所有费用，即：交钥匙工程。

1.2工期

乙方应按照监理人指示开工，工期为      日历天。本工程施工根据项目开发进度情况分期订购设备、安装调试并交付使用等，具体节点工期以甲方书面通知为准。该工期包含设备生产制造、运输、安装、调试、甲方验收、相关部门检验，乙方承诺按甲方的工期要求完成所有工程范围，工期结束前交付甲方使用。

2. 电梯的数量、规格型号

甲方根据项目需要，经过公开招标程序，选定向乙方订购电梯   台。其采购的数量、规格型号及价格详见下表：

2.1 本合同电梯品牌为：

2.2 电梯数量，型号及价格

| 序号 | 分包号 | 数量 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 运输费 | 安装费 | 投标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （人民币万元） |
| 合计 |  | 台 | 人民币 整￥ 万元 |

备注：合同总价款为人民币：     万元。

3. 合同总价格

本工程为包工包料的固定总价包干合同（任何的原材料涨跌、分期订购时间长短等所有

直接或者间接对价格产生的影响因素的发生价格均不调整），总合同价款为人民币         （大写）     	元（¥        ）。

本合同总价为包干价，甲方除合同约定的固定总价外，无需支付其他任何费用，此价包括但不限于电梯设备的制造、检测、装卸、运输（含现场二次转运）、保险费、现场保管费、安装费及调试费（含人工费、机械费、辅材费、技术措施和组织措施费）、培训费(包括操作人员的现场培训及专用培训班的培训)及其他费用。其他费用包括但不限于现场安装施工及生活用的水电费、措施费、特殊架料和垂直吊运费（除总乙方提供的架料和垂直运输外）、安全文明施工费、调试费、检验费、管理费及规费税金等；以及质检及相关部门检验合格所需费用，取得运行许可证并交付给甲方使用和免费保修两年内的所有费用（含质保期内两年的年检费及备品备件费）。本合同价格建立在承包方基于对图纸、资料及施工现场的周围环境已全部了解的基础上如承包方进场后提出现有的现场土建状况不能满足电梯井道的要求，其修井整改工作由承包方负责，其费用由承包方承担，承包方不得以此为理由要求增加费用或延长工期。

本合同特别说明如下，未特别说明部分由乙方负责并承担相应费用及责任：

（1）总包配合、管理服务费：已包含在总价内。

（2）电梯五方通话系统:①电梯轿箱到电梯控制柜的布线由中标人负责，其费用包含在投标报价中，包干使用；②电梯机房到监控中心室的布线由总承包单位负责（规格型号由电梯厂家提供,总承包单位负责实施），其费用包含在投标报价中，包干使用；③监控中心对讲主机至电梯机房的布线由智能化单位负责施工，对讲主机由电梯安装单位提供，其费用均包含在投标报价中，包干使用；④电梯机房内、轿厢内、电梯轿厢顶部、电梯底坑的对讲分机及其布线由电梯安装单位负责，费用包含在投标报价中，包干使用。

（3）电梯轿厢监控系统：①电梯轿厢监控摄像头至电梯机房的随行电缆，由电梯安装单位负责，费用包含在投标报价中，包干使用；②电梯机房至监控中心的布线、轿摄像头的安装孔及摄像头，由智能化单位负责，电梯安装单位提供配套服务，费用包含在投标报价中，包干使用。

（4）总配电箱至电梯专用配电箱之间的电缆由总承包单位负责敷设与材料设备采购，规格型号由电梯厂家提供；

（5）门洞的必要剔打应由乙方自行实施；预留预埋部分由电梯厂家提供具体位置及尺寸由总承包单位负责实施；电梯机房基础及缓冲器的后浇砼由总承包单位负责实施；电梯井道、修补和后塞口处理由总承包单位负责实施；井道、门洞实际尺寸与图纸尺寸不相符时由土建总承包单位负责剔打、修补和处理。

（6）井道内消防报警的接口及配合消防安装的费用含在总价内,机房到控制中心的布线(规格型号由电梯厂家提供)总承包单位负责实施。

（7）乙方应根据图纸及现场实地勘查情况设置轿厢导轨的固定位置和固定方式，必要时需采取措施增加型钢或支架等，其费用包含在投标报价中，包干使用。

（8）以上设备的规格型号及技术参数均应满足招标文件及合同要求，若达不到此要求，须进行更改，其费用不作调整，由乙方自行承担。

（9）本合同总价还包括井道脚手架搭拆及与安装有关材料费, 厅门口装设安全护栏、井道内装设二次防护安全网费用，技术监督局检测费等有关费用，均由乙方负责。

（10）乙方为“电梯远程监控系统”的安装提供配合服务，费用包含在投标报价中，包干使用。

（11）乙方为管理部门、电梯维护保养单位和甲方物管提供电梯在使用过程中出现轿厢内关人、冲顶、蹲底、超速、停电等安全事故或安全隐患时实现实时报警；费用包含在投标报价中，包干使用。

（12）电梯安装完毕且取得电梯安装完毕检验合格并在当地注册登记后由中标人负责交付给物管公司，期间的维保等费用包括在电梯报价中。

2、付款方式

2.1 合同款支付办法：

因甲方根据项目开发进度情况分期采购安装设备，为确保乙方满足甲方要求及时安装，合同款支付方式具体为：

- 合同签订后十天内由甲方向乙方支付工程款的10%作为定金（中标人同时开具相应金额的银行保函给招标人）；

b.电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地的电梯质检部门验收合格（但不得晚于货到工地6个月）并发放准用证后  10  日内，甲方向乙方支付工程款的50 ％；甲方退还中标人工程款的10%银行保函；乙方在收到甲方支付的工程款后向甲方正式办理电梯设备的移交手续；办理移交手续完成后满6个月之后的10日内支付工程款的35%，余下工程款5%为质保金，待安装质保期满二年且设备无质量问题无息退还。
    注意：所有付款前需提供相应等额发票，发包人采用银行转帐支付或电汇至承包人银行基本账户。

合同签订后，中标方不得因材料、配套设备及人工市场价格变动对合同相关设备提出价格变更要求。

2.2 支付方式：

对工程款的支付，由乙方出具相应的税务发票。甲方采用银行转帐支付或电汇至乙方银行基本账户。

3、交货准备及日期

现场实际测量由乙方负责，并向厂家安排生产。

（ 1）乙方在与甲方签订合同后，应向厂家预订电梯数量不低于甲方预计使用数量，以锁定每台电梯单价；

（2）在电梯采购安装中，自甲方发出分期电梯采购安装书面通知之日起，乙方须在60日历天内到货并安装调试完毕。

（3）电梯验收合格时间自取得技术监督主管部门颁发使用合格证之日起开始计算。

4、产品质量保证

4.1 乙方须按合同规定的合同设备规格向甲方提供全新的、原厂原装且未曾使用过新品的合同设备。

4.2 乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家现行有关电梯制造和安装的国家标准及规程、规范。

4.3电梯的安装质量以技术监督局验收合格为准。

4.4技术资料:电梯交货时，乙方向甲方提供的资料有：电器原理图、安装接线图、操作维修手册、电梯使用说明书、成套设备质量合格证及其配套设备质量合格证、设备出厂质量保证书及制造厂检测报告等全套技术资料。

5、产品包装及运输方式

5.1 乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

5.2 乙方将本合同产品运到甲方指定的施工现场后，应按甲方（或土建总承包单位）指定的位置进行卸货并采取相应的防淋、防潮、防窃、防震、防锈、防腐和防强光的保管措施，防止任何锈蚀、损失和损害。

5.3 若因乙方对合同内设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿。

5.4  乙方还应负责到工地的下车、楼内转运及保管等，费用包含在总价中。

5.5 运输方式：铁路或者公路，由中标人自行选择。。

6、设备交付与查验

6.1、设备的交付

6.1.1 设备交付方式：

交货地点： 璧山县青杠街道塘坊安置房工地 。

乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 乙方可根据特殊情况,在征得甲方同意的条件下,将合同设备分批交货,以配合合同设备的安装和保证交付使用的时间。

6.2、设备的查验

6.2.1 设备到货后，乙方应在3天内检查设备及附件的完整性、技术资料和图纸是否符合要求，若有损坏、受潮、缺箱等问题，应及时弥补，由此产生的费用由乙方承担，同时不能延误工期，以完善本合同的设备。

6.2.2 乙方初验后应通知甲方（或甲方委托的监理人）开箱查验，如电梯设备的品质、规格型号或数量等与合同所规定的不符，则乙方应予以无条件更换、补发所短缺的部件。若甲方未能参加验收，可视为货物的初验合格，仅为满足到货款支付的节点，但甲方以技术监督局验收合格为最终验收。

6.2.3 甲方有权对出厂前的电梯设备到厂检查，其人员到厂检查的差旅费由乙方承担。

7、承诺与保证

7.1 乙方保证依本合同向甲方提供的电梯产品符合本合同中关于电梯品质的约定（参照附件）。

7.2 履约保证金：履约保证金金额为中标价的5%，乙方应自中标通知书发出之日起5个工作日内并在合同签订前递交至招标人指定账户。

7.3 乙方保证依本合同向甲方提供的电梯产品，在甲方正常使用条件下，产品质量保证期为电梯设备安装完毕并经国家主管部门验收合格取得运行许可证之日起24个月。

7.4 乙方应当按照国家关于电梯生产企业实施制造、安装、维修全面负责一条龙管理制度的规定，与甲方签订《电梯安装协议》，并依约保证电梯产品的制造和安装质量。

7.5 乙方承诺在竣工验收后三个月内，作为重点服务保证期，由乙方派专人保证电梯的正常使用。

7.6 鉴于电梯设备所涉及的技术条件较复杂，为确保电梯的运行质量，电梯设备交付使用二年质保期满后，建议由具有电梯维保专业资质的企业对电梯进行保养。甲方也可于本合同约定保修期满前30日内与乙方签订《电梯维保协议》，乙方将依约提供完善的电梯维保服务。

7.7 货到现场后乙方自行负责产品的保管。

7.8 甲乙双方方各自保证其为按照中国法律设立的独立法人或由独立法人依法授权的机构，具有签署和执行本合同的一切权利和资格，同时保证双方根据本合同进行的一切活动均符合中华人民共和国有关法律法规的要求。

8、违约责任

8.1  甲、乙双方中任何一方因自身原因导致合同无法履行（除不可抗力外），违约方须向另一方偿付本合同总价的20%的违约金。

8.2  损失超过违约金的，违约方按实际损失额赔偿。

8.3除不可抗力外，乙方未能按时、足量将合同设备交货或合同设备未能按时、足量到货的,则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日,违约金为人民币1000元/台,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备合同价的50%；除不可抗力原因，乙方未能按时将合同设备安装调试完毕时,则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日,违约金为人民币1000元/台,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备合同价的50%；

因乙方原因导致电梯未能按时通过相关部门检验合格取得使用许可的，则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日,违约金为人民币1000元/台,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备合同价的30%；

损失超过违约金的，违约方按实际损失额赔偿。

8.4 乙方到货电梯的规格、性能、功能配置、部件等不符合本合同约定时，或质量存在瑕疵或缺陷，甲方有权拒收设备，同时履约保证金不予退还，乙方并按每台电梯平均单价的30%向发包方支付违约金。

8.5 不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后14天内提供由当地权威部门出具的不可抗力事件证明。否则将按根据情况按本条之相关条款承担违约责任。

8.7 如果不可抗力影响的时间超过连续120天，双方将通过友好协商，就履行合同的问题重新达成协议或解除合同。

8.8本合同未涉及的违约事宜均按照中华人民共和国合同法有关规定办理。

9、土建要求

乙方应根据甲方提供的施工图来确定电梯总体布置图，若有偏差，乙方应根据双方确认的电梯总体布置图的标准进行修改。

10、安装前的准备工作

设备进场并经验收后3日内，甲方应通知乙方开始安装的确切日期，乙方应查验与电梯有关的土建设施的实际状况。甲方和主体工程土建单位应配合乙方的勘察工作并保证向乙方提供完整、清洁、垂直的井道和机房，并保证坑底无积水，并作好防水及排水工作。

11、安装工期

在招标人保证土建具备安装条件，或施工期间不因其它方面原因延误工程进度的情况下，安装调试的施工周期（且达到具备政府验收条件）为60日历天（如下达的提货通知为分批到货，则每批次设备的安装调试时间不得超过    日历天）；最晚于    年    月投入使用，并于     年   月   日之前检测合格取得备案登记证。如非因中标人原因造成安装期限的延迟，中标人不承担任何违约责任。如因中标人原因造成安装期限的延迟，逾期15天完成安装调试，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

12、中标人逾期取得电梯备案登记证，每逾期一天须向中标人支付违约金1000元/台，按实际逾期天数累加计算，直至取得备案登记证为止。

13、甲方责任

电梯安装前甲方必须完成以下工作：

a)督促主体工程土建单位提供电梯安装的土建工程和预留孔洞，为安装电梯的厅门、呼梯装置、曳引机及控制柜等提供方便。

b) 根据乙方的要求，甲方督促主体工程土建单位须提供必要的土建配套，包括对不合适土建预留孔洞的修改。

c) 电梯设备到达安装工地后，在电梯安装工作开始前，甲方督促主体工程土建单位必须提供足够的空间，以便于电梯设备的可靠安全地存放。

d) 在电梯安装工地现场甲方督促主体工程土建单位提供场地，用来储藏电梯零部件及安装工具，并提供电梯安装调试工作所必须的电源。

e) 协助电梯安装单位与其它施工单位交叉作业及相关事宜的协调工作。

14、乙方责任

a) 乙方应在协议签定后对甲方已有井道土建进行勘测，对不符合甲方施工图电梯电梯井道尺寸要求的，提出意见及土建配置图交给甲方和主体工程土建单位，并技术指导主体工程土建单位单位做好土建整改工作。

b) 电梯设备货到现场，乙方对甲方井道土建情况进行复测确认，对不具备进场条件的与甲方协商，提出完善要求。当符合进场条件后，乙方立即进场安装。

c) 电梯安装过程中的各类电梯部件由乙方负责保管，如有遗失或损坏，由乙方自行负责。

d) 现场施工期内，乙方安装人员应遵守主体工程土建单位现场管理制度，遵守安全操作规程。

e) 井道厅门洞入口处必须提供安全防护装置和警示标语，以防止意外发生。

f) 负责电梯安装工程中电梯零部件的搬运;负责在机房内按照土建配置图上要求预埋钢板和工字钢。

g) 提供五方通话设备及接口，并负责安装及调试电梯。

h) 负责配合电梯所在地的国家检测机构对电梯的检测工作；检测费由乙方承担。

i) 提供电梯移交工作的配合工作。

j)安装过程中所需脚手架费用、施工照明以及所需水电费由乙方自己负责。

k)工程验收合格后七日内向甲方提交完整的电梯技术资料及完整的验收资料各四套（中文）。

l)参加监理例会，服从施工现场监理的统一管理。

m）安全责任：中标人施工人员在安装过程中发生的各种安全事故，由中标人负责承担赔偿法律责任，招标人不承担任何负责。 (总承包单位将电梯洞口交付给中标人使用后，由中标人承担其安全管理责任)。

n）《电梯设备采购合同》特别说明中应属乙方的全部责任。

15、其它事项

15.1 本合同在履行中，如需对原条款做出修改、变更，甲乙双方应另签合同补充协议，合同补充协议经双方签字盖章后生效。

15.2 如发生合同纠纷，甲、乙双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，可向重庆市璧山县人民法院提起诉讼。

15.3本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

15.4本合同正本一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份。

16、合同组成文件及解释顺序

16.1  组成本合同的文件包括：

（1）合同及其附件

A、青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程合同

B、电梯免费维保协议

C、电梯需求一览表

D、技术规格表

E、主要部件配置清单

F、功能清单

G、易损件清单

（2）中标通知书

（3）招标文件及其附件、答疑或补遗等

（4）投标文件

17.2  解释顺序

按组成本合同文件的先后顺序。

以下无正文。

甲方：           （盖章）                乙方：         （盖章）

法定代理人：                             法定代理人：

或委托代理人：                           或委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户行：                                 开户行：

帐号：                                   帐号：

# 二、电梯免费维修保养协议

甲方：

乙方：

关于乙方安装的电梯的维修保养事宜签订协议条款如下：

1、协议有效期

本协议有效期自双方约定电梯检测合格并取得备案登记证之日起至电梯24个月免费维修保养期结束之日止。

2、维保费用

质保期内免费提供电梯维修保养服务。免费保修两年内的所有费用（含质保期内两年的年检费及备品备件费）已包含在安装费内，不再另行计取。

3、双方责任

3.1  甲方责任

3.1.1电梯设备及其附属装置均为甲方拥有，甲方有保管和保护的责任，甲方应禁止任何未经许可的人员进入机房和井道。

3.1.2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏，火灾，水湿，水浸，等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由责任方自行负担。

3.1.3在本协议有效期内，未得到乙方书面同意，甲方不得允许任何第三方对电梯进行维修、翻新、更改、加装等工程，否则乙方将对此而产生的后果和损失不负任何责任，并有权终止本协议，但中标人存在违约行为除外。

3.1.4电梯发生任何故障或意外，甲方应即时向乙方提供情况，以便乙方能迅速到场，尽快恢复修理。

3.1.5甲方对乙方呈送之维修及更换零部件（本协议中第3．2．2条规定的需要甲方承担费用的各种情况）报价，须在7个工作日内给以批准并给予乙方答复，否则甲方承担因推迟设备维修而造成的后果。

3.1.6电梯免费维修保养期满后，在同等条件下，甲方应优先考虑与乙方续签有偿维修保养协议。

3.1.7甲方应在基站厅门旁墙上适当位置或轿厢内适当位置张贴乘客须知。

3.2 乙方责任

3.2.1乙方的技术人员将对该电梯进行免费例行维护保养服务，其维护保养应符合TSG5001-2009电梯使用管理与维护保养规则的要求，确保电梯的正常、安全运行。

3.2.2每次维修保养结束后，甲方或甲方委托的物管在乙方维保人员提供的维保单上签字认可。

3.2.3如果因乙方直接原因而造成甲方设备的损坏，乙方将免费修复受损设备，并尽快恢复电梯的正常运行。

3.2.4如果甲方电梯需要在技术上有所改进时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务。

3.2.5电梯出现事故、损害或缺陷、隐患时，中标人应在接到招标人或者使用人电话通知1小时内排除障碍或隐患，否则由此产生的责任由中标人负责；如中标人超过时限未响应，招标人可以委托其他人员维保，所发生的费用招标人有权向中标人追偿，给招标人造成损失的，中标人应予赔偿。

4．付款

4.1质保期内，若发生招标人或者使用人必需支付费用时，（如：3．2．2在本协议有效期内，凡因招标人或第三方错误使用、人为破坏、火灾、水湿、水浸等非中标人产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件之费用），招标人或者使用人应在中标人更换好零部件或恢复电梯运行之日起3天内将这些费用全额支付给中标人。

4.2如果甲方未按时付款，并经乙方书面催收仍不支付时，乙方有权暂时中止电梯的维保服务，而甲方应对由此而生产的后果和损失负责，乙方保留追收已发生的应收费用的权利。

5．不可抗力

如遇不可抗力因素，致使本协议无法执行，任何一方均不承担责任。

不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

6．违约责任：本协议签订生效后，对招标人和中标人均发生法律约束力，任何一方都不得单方变更或者解除；如一方发生一次违约，违约方每次均应当向守约方支付违约金人民币2000元；如违约方的违约次数一年中累计达到5次以上，或者中标人连续发生3次以上违约行为的，招标人有权解除本协议，并另行委托电梯维保单位实施电梯维保服务，所产生的维保费用由违约方承担。

7.争议解决

凡执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。任何一方不愿协商、调解或协商、调解不能解决争议，任何一方可以向重庆市璧山县人民法院管辖诉讼。

8．协议生效、提前终止或延长

本协议经甲、乙双方盖单位章，法定代表人或法定委托代理人（须附《法定代表人授权委托书》）签字或签章后生效。在甲、乙双方履行完各自义务后，本合同即告终止。

甲方：    （盖章）              乙方：      （盖章）

法定代理人：                     法定代理人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户行：                         开户行：

帐号：                           帐号：

日期：  年   月   日

# 第五章 图 纸

本工程的设计施工图与招标文件同时在璧山公共资源交易中心网上，由投标人自行下载（如果有）。

# 第六章 货物需求一览表及技术规格

## 1.总则

1.1 投标人的工作内容：包括电梯的设计、生产、运输、安装、测试直至电梯验收合格并投入运行及维保服务；

1.2 所有电梯必须满足招标文件内所有要求，如有不符之处，应在投标文件中加以明确；

1.3 在招标文件技术条件中没有涉及到的细节，但又为产品制作过程不可缺少的部分，投标人应加以明确说明；

## 2.招标范围

2.1投标人必须提供但不局限于电梯的设计、生产、装配、运输、安装（含安装前预埋验收及吊装位置等）、调试、试运行直至市技术监督局验收合格颁发电梯准用证和完善的售后服务，以及上述设备所需的附件、工具、备件等。

2.2本技术规格仅指电梯的主要要求，投标人有义务向招标人提供更详细的技术要求，负责向招标人移交成熟、完整、优质的电梯，并保证符合国家有关的技术规范。投标人只有在得到招标人的书面接收证明后，整个工程才能算完成。

2.3投标文件必须有整套设备和主要部件（如：电梯驱动系统（含电动机、减速机）、控制系统、安全制动器、导轨系统、润滑装置等）的品牌及生产产地(生产国、生产厂家(的说明。

2.4中标人在中标且合同生效后，在执行合同过程中，应承担与土建及其它设备供应商的技术协调，并对工作做适当安排。所有安排必须取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得借此要求增加费用或延长工期。投标人应负担全部义务和责任，以完成招标人的所有安排或指示的工作。

2.5投标人必须对所提供的产品各部件、软件和工艺方面的一切专利费和执照费等承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

2.6 对进口部件，投标人需自行申报海关及办理商检手续。

2.7投标人必须仔细阅读本技术规格，如有问题或发生矛盾，应立即向招标人询问。

2.8投标人必须对本技术规格的要求，按顺序做出逐项实质性回答。主要性能指标必须填入技术性能表，任何偏差都必须列入投标书中的偏差表。中标后投标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被招标人确认的条款。

招标人和中标人在签定合同时，在不改变招标文件实质性要求，不改变招标设备单价前提下，招标人有对招标设备调增、调减的权力。

| 电梯设计编号 | 电梯功能 | 额定载重量 | 额定速度 | 停靠站序 | 层站 | 提升高度（m） | 底坑深度（mm） | 井道尺寸 | 电梯机房 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽*深（mm） |  |  |
| 1# | 客梯 | 1000KG | 2M/S | -2—30f | 32/32 | 98.59 | 1800 | 2200*2100 | 有 | 1 |
| 2# | 货梯兼消防电梯兼无障碍担架电梯 | 1000KG | 2M/S | -2—30f | 32/32 | 98.59 | 1800 | 2200*2100 | 有 | 1 |
| 3# | 客梯 | 1000KG | 2M/S | -2—30f | 32/32 | 98.59 | 1800 | 2200*2100 | 有 | 1 |
| 4# | 货梯兼消防电梯兼无障碍担架电梯 | 1000KG | 2M/S | -2—30f | 32/32 | 98.59 | 1800 | 2200*2100 | 有 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

## 3. 青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯采购需求一览表及技术规格

4、电梯的技术规格与条件

本技术规格、性能等为基本要求，投标人可在此基础进行提高。

若投标人的电梯产品有新结构和改进，可以在投标文件中提出，新结构和改进电梯的功能和技术要求必须优于招标技术条件和GB要求。

4.1 技术标准

电梯产品应符合下列标准：

a）中华人民共和国国家标准“电梯制造与安装安全规范”（GB7588-2003）

b）中华人民共和国国家标准“电梯技术条件”（GB/T 10058-1997）

c）中华人民共和国国家标准“电梯安装验收规范”（GB50310-2002）

d）中华人民共和国国家标准“电梯试验方法”（GB/T 10059-1997）

e）中华人民共和国国家标准“电梯电气装置施工及验收规范”（GB50182-93）

f）中华人民共和国城乡建设环境保护部部标准“电梯导轨”（JJ49-87）

g）中华人民共和国国家标准“电梯安装工程质量检验评定标准”（试用本）

h）用于建筑物电气装置的最新的电气工程师学会条例，及其所有修订版本。

i）中华人民共和国国家标准“电气装置安装工程及施工验收规范”（GB50303-2002）

j）重庆市有关电梯工程的规范及标准。

k）有关的中国国家消防规范及重庆市消防局有关部门工作准则.

l）电力供应公司的供应规则与条例。

m）任何其它有关的中国规范。

上述标准均应是最新且已实施的版本。

4.2电梯主要“★”号条款：

★控制系统：控制主板、32位全电脑控制，串行传输通讯系统；VVVF控制技术；

★拖动系统：采用永磁同步无齿轮曳引机减速机系统；

★门机系统：门机控制板、电机；VVVF控制技术，提供规格型号；

★安全保护装置（配置）：

①限速器：双向超速保护。

②采用超载保护装置

注：以上带“★”号条款为必备条件，投标人提供的设备有任意一项不满足者即为无效投标文件。

4.3基本功能技术要求

本技术规格中，电梯功能技术要求仅是基本要求，投标人提供的电梯除了要满足这些要求外，所提供电梯的标准功能（基本功能）也应同时满足。不能满足的功能，请在投标文件中声明。

投标人提供的电梯必须具有但不局限于如下基本功能，当投标人推荐其它合适的功能时将有可能被接受。

电梯基本功能配置一览表

| 序号 | 功能配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选并联控制运行功能 |  |
| 2 | 超载保护功能 |  |
| 3 | 声、光超载报警功能 |  |
| 4 | 超速电气保护功能 |  |
| 5 | 超速机械保护功能 |  |
| 6 | 门过载保护功能 |  |
| 7 | 开关门时间超长保护功能 |  |
| 8 | 开门异常自动选层功能 |  |
| 9 | 电动机空转保护功能 |  |
| 10 | 电动机过热保护 |  |
| 11 | 轿厢、监控中心、值班室、轿顶、底坑通话五方通话功能 |  |
| 12 | 警铃报警功能 |  |
| 13 | 故障低速自救运行功能 |  |
| 14 | 停车在非门区报警功能 |  |
| 15 | 位置异常自动校正功能 |  |
| 16 | 停电应急照明功能 |  |
| 17 | 轿顶检修操作功能 |  |
| 18 | 轿内检修操作功能 |  |
| 19 | 机房内检修操作功能 |  |
| 20 | 无呼自返基站功能 |  |
| 21 | 满载直驶运行功能 |  |
| 22 | 无效内指令自动消除功能 |  |
| 23 | 反向内指令自动消除功能 |  |
| 24 | 起动补偿功能 |  |
| 25 | 微动平层功能（提升高≥45米时标准配置） |  |
| 26 | 开门时间自动调整功能 |  |
| 27 | 开门时间自动控制功能 |  |
| 28 | 厅站显示功能（方向和位置信号） |  |
| 29 | 轿内照明自动控制功能 |  |
| 30 | 轿内通风自动控制功能 |  |
| 31 | 故障自动检测功能 |  |
| 32 | 故障自动存储功能 |  |
| 33 | 待机定期自检 |  |
| 34 | 泊梯功能 |  |
| 35 | 层高自测定功能 |  |
| 36 | 消防联动迫降功能 |  |
| 37 | 专用运行功能 |  |
| 38 | 不停层功能 |  |
| 39 | 厅外满载指示功能 |  |
| 40 | 消防员专用功能 |  |
| 41 | 光幕保护功能（128束以上） |  |
| 42 | 预留电话线（轿箱到机房） |  |
| 43 | 调速器故障保护 |  |
| 44 | 锁梯服务功能 |  |
| 45 | 门区外不能开门保护功能 |  |
| 46 | 运行中停层时，再次自动调整平层精度 |  |
| 47 | 群控功能 |  |
| 48 | 到站响钟 |  |

a）发生故障时自动就近平层。

b）超载报警：当电梯载荷达到额定载荷的110%时，电梯不允许关门启动，保持开门状态，同时发出声光报警信号，当超载状态消除后，报警自动停止，电梯恢复正常运行。报警装置安装在轿厢操作盘上。轿底采用微动开关的超载装置、采用称量装置（位移传感器或差动变压器）实现超载报警功能，两种方法都将会被接受。

c）不能开门时救出运行：当电梯在某楼层因外力使厅门受阻不能开门时，当超过设定时间不能开门时，控制系统能自动将轿厢运行至最接近楼层，并开门放客。

d）报警：发生意外时，按下轿厢操作盘上的紧急按钮能监控机房呼叫，同时轿顶和首层井道内的警铃报警。

e）返基站：应答最后呼叫后，在设定的时间内没有其它呼叫，电梯自动返回基站，关门待机。当电梯自动返回基站途中有呼叫，即自动取消返回功能，并正常运行。

f）自动关闭：当电梯停止时间超过了一个预定时间后，轿内的照明和换气扇会自动关闭，以节省能源，当有呼叫信号时再自动开启。

g）自动再平层：不论电梯载重多少，电梯在开门区域均能重平层，使电梯保持平层精度，要求达到±3mm。

h）专用运行：轿厢操作盘的管理者操作面板设有专用开关，打开此开关后，电梯只应答轿厢内选层，不应答候梯厅的呼叫。

i）火灾管制运行：输入火灾管制运行指令，电梯将清除所有的已登录的呼叫，并禁止新的呼叫登录，然后立刻关闭电梯门，直接运行到指定的楼层后，打开梯门，停止运行。投标人应对来自消防中心的信号给出一个所能接受的条件。

j）消防服务运行：火灾发生时，电梯可自动返回指定层站，消防人员只有通过轿厢操作盘的管理者操作面板，才可运行电梯。

k）到站响铃、满载不停：当电梯载重达到80%、或超过80%以上额定载重时，电梯将不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只接受轿厢呼叫。但乘客仍可在候梯厅输入呼叫，只要电梯载重下降，电梯便接受呼叫并开始停站。

l）停止运行：在轿厢操作盘的管理者操作面板内设有停止开关，当开关转向停止位置时，应断开电气安全回路，电梯不能运行。

m）检修操作（慢车）运行：轿厢内应有检修操作转换开关和慢车上下运行按钮，按钮上应有标示，轿顶应设一个易于接近的检修操作箱，且轿顶的检修操作装置须符合GB规定的标准。

n）五方电话：采用五方通话。轿厢、监控中心、值班室、轿顶、底坑通话应能通过内部电话进行通讯，轿厢内按下警铃可呼叫监控机房，监控机房应能有选择地呼叫某台梯。轿厢内操作盘面板上应装有隐蔽的对讲机，并装有扬声器，该系统应配备电源，即装有小电流充电器的屏蔽型镍-镉电池。当正常电源失电时，内部电话将由一个带充电器的镉镍电池供电，失电后的镉镍电池应能在24小时内充电恢复容量。

o）轿厢紧急照明：当照明电源失电时，紧急照明应能自动投入，紧急照明持续时间应大于30分钟，轿厢地面的照度须大于1Lux，当照明电源恢复正常时，紧急照明自动切断。紧急照明将由一个带充电器的镉镍电池供电，失电后的镉镍电池应能在24小时内充电恢复容量。

p） 据投标人需求，在轿厢内设置扶手栏。

q）其他

投标人提供的电梯必须具有但不局限于本条未作详细描述而表中列有的其他电梯功能。

4.4 安全装置

投标人提供的电梯必须具有但不局限于如下安全装置，当投标人推荐其它合适的安全装置时将有可能被接受。出具产品合格证书。

① 限速器：双向超速保护。

② 钢绳和电缆：国家定点生产厂家的产品，与主机配套。

③ 安全钳：国家定点生产厂家的产品。

④ 导轨：国内优质产品

⑤ 超载保护装置

4.5控制系统：32位全电脑控制，串行传输通讯系统；

4.6 驱动系统：曳引机采用VVVF（曳引机顶置）技术，全电脑变频变压调速控制；

4.7 开门系统：门机采用VVVF技术，自动变频调速中分开门，配有光幕保护，电梯层门闭锁装置可靠；

4.8信息系统：采用电脑复数控制原理的电梯专用的电脑，操作盘采用数码显示及方向指示；

4.9消防系统：合格配备；

4.10电梯装饰

电梯轿厢配置及装饰要求

| 厢内设计 |
| --- |
| 1 | 轿厢天花 | 按制造厂标准配置（报出型号并提供样本），箱顶透光孔须满足照度要求 |
| 2 | 轿厢壁 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2毫米 |
| 3 | 轿厢前置板 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2毫米 |
| 4 | 轿厢门 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2毫米 |
| 5 | 开门方式 | 中开 |
| 6 | 门框 | 发纹不锈钢，厚度≥1.2毫米 |
| 7 | 轿厢地面 | PVC塑胶地板 |
| 8 | 通风设施 | 低噪音轴流式风机通风 |
| 9 | 照明设施 | 节能专用灯具、日光型照明 |
| 10 | 轿箱内显示 | 数码点阵式运行楼层显示和方向显示 |
| 11 | 轿箱内操纵 | 微动按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 候 梯 厅 门 |
| 1 | 厅门（首层） | 发纹不锈钢，厚度≥1.2毫米 |
|  | 厅门（其它各层） | 喷漆钢板，厚度≥1.2毫米 |
| 2 | 门框（首层） | 发纹不锈钢大门套，厚度≥1.2毫米 |
|  | 门框（其它各层） | 喷漆钢板小门套 |
| 3 | 地坎 | 硬质铝合金 |
| 4 | 门厅显示 | 数码点阵式，轿箱位置显示及运行方向箭头显示 |
| 5 | 门厅呼梯 | 发纹不锈钢面板、微动按钮、登记带辉光高亮显示 |
| 讯 号 装 置 |
| 1 | 轿厢操作板 | 发纹不锈钢 |
| 2 | 轿厢层站及运行方向指示器 | 点阵式显示 |
| 3 | 厅层站楼层指示器 | 有 |
| 4 | 厅层站运行方向指示器 | 有 |
| 5 | 呼唤按钮（各层） | 微动按钮,备呼唤记录灯 |

4.10  导轨和紧固件

导轨的制造应符合GB/T10058-1997标准的规定。

4.11 电气设备

a）轿顶、底坑应设置插座，且这些插座是2P+PE型250V，10A插座电源来自电梯照明电源。轿顶、底坑应设置照明，灯具和开关可设置在插座旁。

b）投标人所提供的电线槽，电管规格应合适，使得敷设于电线管内的导线总截面积不会超过电线管内截面积的40%，敷设于电线槽内的导线总截面积不会超过电线槽内截面积的60%。

c）投标人应将闭路电视用的视频同轴电缆和电源线及广播系统的喇叭线在设计时一起考虑在内，并做进随行电缆中。

5.12 配合服务

a）闭路电视：投标人应对闭路电视系统的闭路电视线缆在电梯井内的敷设工作提供配合服务。

b）对讲机系统：投标人须负责在轿顶安装一个3W扬声器，负责扬声器电线的供应和安装，电线必须终结在首层入口上面的接合箱内，为此投标人应与扬声器投标人作好协调工作。

c）投标人应负责井道照明所需的开关，管、线、灯，全部设备的供应和安装，灯具应是防水的，井道照明的电源应与电梯动力电源和照明电源分开。且每一个井道均应有独立的控制开关。照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上，其间距不大于7m，在井高的最高和最低点0.5m以内各装设一个照明灯。

d）中央集中监控系统：是由招标人通过楼宇自控系统来完成对电梯设备的监控。监控室设备及安装由楼宇自控供应商提供，投标人负责提供配合服务。

投标人应对所供系统缺乏开放性或不充分所造成的系统不能正常运行承担责任。投标人应承担连接有关被监控的电梯设备的监控布线（设备自身内部为保证与楼宇自控系统连接所产生的监控点（信息点）的布线，由中标人负责；设备自身所提供的信息点外部到中央监控室的布线由招标人负责），并提供为配合楼宇自控系统所提供信息点的安装、调试直至项目验收的全部工作。

# 第七章 投标文件格式

目   录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明和授权委托书

二、商务部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）法定代表人承诺书

（四）其他资料

三、技术部分

## 一、投标函部分

青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯

工程项目

投  标  文  件

(投标函部分)

投标人：                            （盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

### 目  录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）投标报价表

（四）法定代表人身份证明和授权委托书

## （一）投标函

（业主单位）：

1、根据贵方招标工程               招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经现场踏勘和研究招标文件后，我方愿以人民币（大写）____  __   ______（小写）            元的投标报价完成本次招标项目电梯设备供货及安装工程的所有内容。该价格已包含除招标文件中已明示不属于投标人支付范围以外的所有费用。

2、我方已详细阅读全部招标文件，包括补充招标文件（补遗书）、答疑、澄清或者修改文件，我们完全理解并同意放弃对上述文件中不明或不理解或误解之问题的权利。

3、一旦我方中标，我方保证招标文件要求的工期内完成招标文件约定的全部责任和义务。我方郑重承诺：交货和安装周期一共为    日历天。

4、我方同意如果在规定的开标时间后在投标有限期内我方撤回投标，承担没收投标保证金的风险。

5、如果我方中标，

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、我方理解贵方进一步要求我方提供与本投标有关的任何证据或资料的权利，我方将对这些数据、情况和技术资料的真实性负责。

8、我们完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、除非达成另外协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

投标人：__________________________________________________（盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：                                （签字）

单位地址：

邮编：                电话：               传真：

日期：2014年  月  日

## （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 个月 |  |
| 3 | 投标有效期 | 日历天 |  |
| 4 | 质量要求 | 满足我国现行规范要求，一次性验收合格，并取得属地主管部门“安全检验合格”后的运行许可。 |  |
| 5 | 招标范围 | 响应招标文件第二章投标人须知1.3.1招标范围要求 |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖投标人公章）

法定代表人：                               （签字）

日  期：      年       月        日

## （三）投标报价表

| 电梯 品牌 | 电梯 功能 | 额定 载重量 | 额定 速度 | 停靠层 站数 | 台数 | 投标单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电梯设备 采购单价（元） | 电梯设备 安装单价（元） | 电梯设备 采购价（元） | 电梯设备 安装价（元） | 总价 |  |
| 投标总报价（元） |  |

投标人：                            （盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日  期：      年       月        日

## （四）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

| 正面 （复印或粘贴均可） |  | 背面 （复印或粘贴均可） |
| --- | --- | --- |

投标人： 	（盖投标人公章）

年   月   日

授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                （盖投标人公章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

附法定代表人身份证复印件               附委托代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面 （复印或粘贴均可） | 授权委托人身份证复印件正面 （复印或粘贴均可） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件背面 （复印或粘贴均可） | 授权委托人身份证复印件背面 （复印或粘贴均可） |

注： 1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；委托代理人和法定代表人同时参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

二、商务部分

青杠街道塘坊经济适用房安置花园小区电梯工程项目

投  标  文  件

（商务部分）

投标人：                            （盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）法定代表人承诺书

（四）其他资料

## （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

| 正面 （复印或粘贴均可） |  | 背面 （复印或粘贴均可） |
| --- | --- | --- |

投标人： 	（盖投标人公章）

年   月   日

授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                （盖投标人公章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

附法定代表人身份证复印件                   附委托代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面 （复印或粘贴均可） | 授权委托人身份证复印件正面 （复印或粘贴均可） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件背面 （复印或粘贴均可） | 授权委托人身份证复印件背面 （复印或粘贴均可） |

注： 1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；委托代理人和法定代表人同时参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## （二）投标人基本情况表

投标单位：（盖投标人公章）                                                                                    填表日期：

| 单位名称 |  | 代号 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人及职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 信箱号 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 全权代表及职务 |  |
| 一、单位 简历 及机 构 |  | 单位优势 及特长 |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 生产工人 人 工程技术人员 人 | 上一年 主要经济 指标 | 指标名称 | 计 算 单 位 | 实 际 完 成 |
|  | 流动资金 | 万元 | 自有资金 | 万元 |  | 工业总产值 | 万 元 |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 银行贷款 | 万元 |  | 实现利润 | 万 元 |  |
|  | 厂区占地面积 | 平方米 | 房屋建筑面积 平方米 |  | 主要产品 | 1、 |
|  |  |  |  |  |  | 2、 |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  | 3、 |
|  |  |  |  |  |  | 4、 |
|  |  |  |  |  |  | 5、 |
| 三、主要产品情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 上年产值 | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何级何种奖励 | 主要用户名称 |

注：应附投标人须知1.4.1要求的相关证明材料。

## （三）其他资料

法定代表人承诺书

为实现招投标活动及建筑市场的廉洁和规范，作为          单位法定代表人，本人对本单位参与的                  项目招投标活动作出如下承诺：

1.不搞非法挂靠以他人名义投标。即本单位保证没有采用分包、联营、项目经营等方式挂靠到具有资质证书的单位参与投标；同时保证本公司不存在让不具备相应资质证书的单位挂靠本公司，利用本公司资质证书以本单位名义参与投标的行为。

2.严格遵守招投标规定。即本单位保证不为其他单位作陪竞标；也不以中标后给付“陪标费”为条件，串通其他单位作陪竞标；不挂靠多个单位参加投标搞围标；不同招标人、评标人、招投标管理人员以及其他投标人串通投标或围标；不弄虚作假参与投标；不搞低价中标，事后追加，低中高算欺诈中标；保证中标后不违法将工程转包或分包给其他施工单位收取管理费。

3.保证在项目实施中不偷工减料，不逃税，不行贿，确保工程质量和施工安全。

本人及单位如违反以上承诺，我们将自愿承担相关法律责任和经济责任；承担将企业记入不良行为黑名单予以公示的处理；承担在璧山县范围内禁止市场准入的处理。本承诺请璧山县人民检察院及相关执法监督单位监督实施。

承诺单位（盖投标人公章）：                            承诺人联系方式：

法定代表人（签字）：                          承诺时间：  年  月  日

投标产品说明

（按附表1-7要求填具）

附表1

电梯技术主要参数及规格

| 序号 | 品目号 | 功率 | 耗电量 | 轿箱尺寸 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

按招标文件第六章 “货物需求一览表及技术规格”第3条“主要配置要求”逐项填写投标货物实际情况。

投标单位(盖投标人公章)：  　　　　　          日期：

附表2

电梯功能配置表

| 序号 | 功能名称 | 标准功能 | 选配功能 | 无此功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、按招标文件第六章“货物需求一览表及技术规格” 电梯要求逐项填写投标货物实际情况。

投标单位(盖投标人公章)：  　　　　　          日期：

附表3

电梯品质介绍表

| 序号 | 名 称 | 类 型 及 规格型号 | 产 地 | 品 牌 及 生产厂家 | 品质介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房 |  |  |  |  |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |
| 2 | 主电动机 |  |  |  |  |
| 3 | 限速器、安全钳 |  |  |  |  |
| 4 | 制动器 |  |  |  |  |
| 5 | 微机系统控制板 |  |  |  |  |
| 6 | 变频器 |  |  |  |  |
| 7 | 接触器 |  |  |  |  |
| 8 | 空气开关 |  |  |  |  |
| 9 | 继电器 |  |  |  |  |
| 二 | 井道 |  |  |  |  |
| 1 | 召唤箱 |  |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 3 | 主电缆 |  |  |  |  |
| 4 | 主导轨 |  |  |  |  |
| 5 | 副导轨 |  |  |  |  |
| 6 | 滚动导靴 |  |  |  |  |
| 7 | 滑动导靴 |  |  |  |  |
| 三 | 轿箱 |  |  |  |  |
| 1 | 操纵箱 |  |  |  |  |
| 2 | 轿箱钢板厚度： mm。 |  |
| 3 | 轿箱饰面不锈钢板厚度： mm。 |  |
| 四 | 门机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门电脑板 |  |  |  |  |
| 2 | 门机传动装置 |  |  |  |  |
| 3 | 开关门保护 |  |  |  |  |
| 五 | 轿箱内运行噪音： 分贝。 |  |
| 六 | 平层精度：± mm。 |  |
| 七 | 其它技术先进性及品质特点介绍 |  |

注：1、投标人必须如实完成表格全部内容。若投标电梯无上表中某项内容，则应在该项内容对应的填写栏中填写“无”。

2、投标人应在本附表后附上以上填写内容的证明资料和说明。

投标单位(盖投标人公章)：       　　　　　　　　　　　    日期：

附表4

轿厢配置及装饰

| 序号 | 品目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                            （盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日  期：      年       月       日

注：

1、按招标文件第六章“货物需求一览表及技术规格” “轿厢配置及装饰要求”逐项填写投标货物实际情况。

附表5

电梯安装单位基本情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 注册年份 |  |
| 电话 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 安装资质及等级 |  |

注：1、投标人必须如实完成表格全部内容。

2、安装资质指由国家质量监督检验检疫总局或省(直辖市)质量技术监督局颁发的安装资质证书等级。

3、本表后应附上安装单位营业执照和安装单位资质证书。

投标单位(盖投标人公章)：  　　　　　      日期：

附表6

电梯主要“★”号条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

附表7

基本功能及配置偏离表

| 序号 | 基本功能 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

## 三、技术部分